Ergebnisprotokoll : 
Treffen der Bürger-Solar Barmstedt 1 Gbr 08.07.2009


Ergebnisprotokoll 

Treffen der Bürger-Solar Barmstedt 1 Gbr 08.07.2009

Termin : 

08.07.2009 19Uhr30 bis 21Uhr00 im Seegarten

Protokollführer : 
Ralf Poplawski

Tagesordnung

· Begrüßung

· Vorstellung des Projektes

· Aktueller Stand

· Wahl der Geschäftsführer

· Angebote

· Beitrittserkältung zur Gesellschaft

· Verschiedenes

· Weiteres Vorgehen

TOP Begrüßung

Marina Quoirin-Nebel begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung.

TOP Vorstellung des Projektes

Marina Quoirin-Nebel stellt das Projekt zur Errichtung einer Photovoltaikanlage (12/24 kwp) auf dem Dach der Barmstedter James-Krüss-Schule vor. Ein Flyer über das Vorhaben wird verteilt.

TOP Aktueller Stand

· Der Dachflächennutzungsvertrag ist ausgearbeitet und mit der Verwaltung und den politischen Gremien abgestimmt. Vor der Unterzeichnung muss noch die zur Erstellung der Anlage beauftragte Firma in den Vertrag aufgenommen werden. Es ist eine Miete von 50 Euro pro Jahr zu zahlen. Die Nutzungsdauer beträgt 20 Jahre und kann danach im beidseitigen Einvernehmen jährlich verlängert werden.

· Der Gesellschaftervertrag der Bürger-Solar Barmstedt 1 GbR ist ausgearbeitet. Die verteilte Version entspricht nicht dem aktuellen Stand. Wesentliche Punkte des Vertrages wurden vorgestellt und besprochen. Einzelne Gesellschafter können Anteile zwischen 200 Euro und 20.000 Euro erwerben. Ein Anteil entspricht 200 Euro. Das Stimmrecht wird auf die Anteile verteilt. Je Gesellschafter wird das Stimmrecht auf 25 je 12 kwp begrenzt. Die Versammlung beschließt, dass bis zu 4 Geschäftsführer ernannt werden können.

· Ausschreibungsunterlagen wurden erstellt (weiter siehe TOP Angebot)

· Ein Entwurf zur Beitrittserklärung ist erstellt und verteilt worden. Auf der Beitrittserklärung muss die Steuernummer der Anteilseigner mit angegeben werden. Jeder Gesellschafter muss die Ausgaben und Einnahmen bei seiner Steuerklärung angeben und versteuern. Es fehlt noch die Bankverbindung, für die Kontoeröffnung müssen die Geschäftsführer feststehen.

· Ein Angebot für die Versicherung der PV-Anlage (Elektronik und Haftpflicht 5 Mio. Personen- und Sachschaden) für ein Invest bis 100.000 Euro liegt vor und beträgt ca. 380 Euro pro Jahr.

· Es wurden Angebote für ein GbR Konto bei der Volksbank (30 Euro pro Jahr) und der Sparkasse (90 Euro pro Jahr) eingeholt. Ein kostenloses Konto, wie es für Vereine möglich ist, konnte nicht angeboten werden.

TOP Wahl der Geschäftsführer

Als Geschäftsführer wurden Marina Quoirin-Nebel, Petra Krämer, Dirk Rennekamp und Ralf Poplawski vorgeschlagen. Die 4 Geschäftsführer wurden mit 14 Stimmen einstimmig gewählt. Auf der ersten ordentlichen Gesellschafterversammlung nach Zeichnung der Anteile, soll die Wahl erneut durchgeführt werden.

Anschrift der Gesellschaft :

Marina Quoirin-Nebel
Heederbrook 14

25355 Barmstedt

TOP Angebot

Es liegen 2 Angebote über eine 12 Kwp Anlage vor. 1-2 weitere Angebote werden noch eingeholt. Es ist mit einer Investitionssumme von ca. 43.000 Euro (netto) je 12 Kwp zu rechnen (ca. 3.600 Euro (netto) je kwp). Ca. 85% müssen bei Auftragserteilung gezahlt werden (branchenüblich). Die Mehrwertsteuer wird nach der Abgabe einer Umsatzsteuer-erklärung vom Finanzamt innerhalb einiger Wochen erstattet.

Top Beitrittserklärung zur Gesellschaft

Beitrittserklärungen können bis zum 03.08.2009 abgegeben werden. Der verbindliche Beitritt erfolgt erst mit Zahlungseingang der Einlage auf dem GbR Konto. 

Top Verschiedenes

Das Investitionsinteresse der Anwesenden liegt bei ca. 58.000 Euro. Das Ziel sollte daher eine Anlage mit 12 kwp für ca. 86.000 Euro sein. Jeder Anwesende kann dafür in seinem Umkreis werben. Die Stadtwerke hat sich bereit erklärt als Anteilseigner ggf. die Differenz zwischen der gezeichneten der benötigten Investition zu investieren. Damit ist keine Teilfinanzierung per Kredit notwendig.

TOP Weiteres Vorgehen

· Eröffnung GbR Konto

· Verteilung des GbR Vertrags und der Beitrittserklärung 

· Zeichnung der Beitrittserklärung und Zahlung auf das GbR Konto (bis zum 03.08.2009)

· Sitzung der Gesellschafter am 05.08.2009 (19Uhr30 Seegarten)

Status Investitionssumme, Beschluss zur Auftragserteilung

· Auftragserteilung im August

· Anlagenerstellung im September (geplant)

Kontaktdaten der Geschäftsführer :

	Marina Quoirin-Nebel
Heederbrook 14
25355 Barmstedt
	Petra Krämer

Rudolf-Kinau-Weg 5

25355 Barmstedt 



	Ralf Poplawski

Am Wasserwerk 17

25355 Barmstedt

 
	Dirk Rennekamp

Stettiner Str. 12

25355Barmstedt




Protokollführer : Ralf Poplawski

Bestätigt : Marina Quoirin-Nebel

Barmstedt den 10.07.2009
Seite 1 Von 3
Protokoll: Ralf Poplawski


